投标人须知前附表

| 序号 | 编列内容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 叙永县150万头生猪产业一体化项目正东镇林保村种猪养殖项目场平土石方工程 |
| 2 | 建设地点 | 叙永县正东镇林保村 |
| 3 | 工程规模及总价 | 土石方开挖预计20万立方米，预计439万元；本项目土方石方比例暂定为土方：石方=2:8，结算时以实际施工测量收方为准。 |
| 4 | 招标内容和范围 | 叙永县150万头生猪产业一体化项目正东镇林保村种猪养殖项目场平土石方开挖、清表、土石方爆破、场内运输、回填、碾压、边坡修整等工作内容。 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 工期要求 | 工期40天 |
| 7 | 质量要求 | 分层碾压厚度不大于0.8m，压实度按设计要求（第三方检测机构检测报告为准），石方粒径不大于0.8m。满足设计及规范要求，质量符合国家标准。 |
| 8 | 投标人资质条件和信誉 | 1、具有合法有效的营业执照和良好的信誉； 2、企业资质证书：一般纳税人资格，具有建设行政主管部分颁发的具有独立法人资质，房屋建筑工程施工总承包叁级及以上施工资质； 3、有效的安全生产许可证。 |
| 9 | 投标报价方式 | 报价为全费用固定综合单价（含规费及税金等）。投标报价包括不限于人工费、施工机械使用费、检测费、地形复测（如需要）、二次转运费、夜间施工增加费、安全文明施工费、临时设施费规费、管理费、利润、税金、保险费、环保费、风险费等所有费用，投标报价超过全费用固定综合单价最高限价中任意一项的，报价无效。 |
| 10 | 投标保证金 | 领取招标文件前缴纳投标保证金5000元(采用银行转账方式，由投标人基本账户转至四川康润集团建筑安装工程有限公司叙永分公司基本账户:9200000732174080，开户银行：泸州银行股份有限公司叙永支行），开标时需出示该保证金回执单。招标人与中标人签订合同后5个工作日内，招标人应向中标人和未中标人退还投标保证金。 |
| 11 | 履约保证金 | 中标人在接到中标通知书后7日内，向招标人提交履约保证金5万元（现金或保函）。履约保证金在合同履约完成后退还。 |
| 12 | 评标办法 | 综合评标法 |
| 13 | 投标有效期 | 15日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 最高报价限价 | 439万元 |
| 15 | 发票税率及要求 | 投标人需开具9%的增值税专用发票 |
| 16 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘现场。 |
| 17 | 投标文件份数 | 正本一份，副本一份 |
| 18 | 投标截止及开标 | 投标文件的递交地点：泸州市金融中心12号楼20层四川康润集团建筑安装工程有限公司会议室 投标截止时间即开标时间：2020年7月20日10时30分 |
| 19 | 废标处理 | 有以下情形之一，投标文件不予认可，作废标处理。 （1）投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件的； （2）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价的； （3）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应或招标人不能接受的条件的； （4）投标报价高于招标文件中公布的最高限价的； （5）串通投标、弄虚作假或行贿等其他违法行为的； （6）投标书逾期送达的； （7）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 20 | 付款及结算方式 | 所有费用支付在招标人收到业主单位工程款后再进行支付。 |